[김단영] 프로젝트제안서

| 팀명/프로젝트명 |  | 고객 RFM 분류 기반 LTV 예측 및 재구매 유도 전략 시스템 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀 | 이름 | 역할 |  |
| 본인 | 김단영 | 개인 | 데이터 분석, 모델 구현, 웹 시스템 개발, 문서 작성 전체 |
| 팀원 |  |  |  |
| 내용 | 1. 프로젝트 배경 이커머스 시장이 급성장하면서 신규 고객 획득 비용이 기존 고객 유지 비용보다 5~7배 높다는 연구 결과가 축적되고 있다. 그럼에도 많은 기업이 신규 유입 중심 마케팅에 집중하며, 고객별 미래 기여 가치(LTV)를 예측하지 못한 채 획일적 프로모션을 운영하고 있다. 이로 인해 마케팅 비용 낭비와 고객 이탈이 동시에 발생한다. 본 프로젝트는 RFM 세그먼테이션과 머신러닝 기반 LTV 예측을 결합하여, 세그먼트별 맞춤 재구매 유도 전략을 자동 생성하는 의사결정 지원 웹 시스템을 구축하는 것을 목적으로 한다. 2. 프로젝트 주요내용 H&M Kaggle 공개 데이터(거래 3,100만 건, 고객 137만 명, 상품 10.5만 개)를 메인 데이터셋으로 활용한다. 시스템은 4단계 파이프라인으로 구성된다. (1) 데이터 입력층: CSV 업로드 및 네이버 트렌드 API 수집, (2) 전처리층: 결측치 처리, 테이블 병합, RFM 지표 산출 및 트렌드 피처 생성, (3) 분석/예측층: RFM 기반 세그먼트 자동 분류(Champions, Loyal, At Risk, Lost 등)와 BG/NBD 및 XGBoost 두 모델의 12개월 LTV 예측 비교, (4) 출력층: ROI 시뮬레이터(타겟 세그먼트 선택 + 비용 입력 시 예상 전환율/ROI 산출), LLM 기반 세그먼트별 재구매 전략 자연어 생성, 각종 대시보드 시각화. 추가 기능으로 코호트 분석, 이탈 임박 고객 알림, 다음 구매 시점 예측을 순차 구현할 계획이다. 3. 프로젝트 결과물 웹 기반 의사결정 지원 시스템(대시보드 포함)을 산출물로 한다. 사용자가 자사 거래 데이터 CSV를 업로드하면 RFM 세그먼트 자동 분류, LTV 예측, ROI 시뮬레이션, 각종 정보 데시보드, LLM 기반 전략 추천까지 일괄 수행하는 웹 서비스가 최종 산출물이다. 4. 프로젝트 진행 시 예상되는 문제 및 이에 대한 대책 (1) 대용량 데이터 처리: 3,100만 건 데이터를 로컬 환경에서 처리 시 메모리 부족 문제가 예상된다. 고객 단위 groupby 집계로 축소하거나, chunksize 파라미터를 활용한 분할 처리로 대응한다. (2) 네이버 트렌드 API와 H&M 데이터 간 지역/시점 간극: H&M은 글로벌 데이터, 네이버 트렌드는 국내 데이터로 직접 매칭이 어렵다. 구글 트랜드 정보를 활용해도 되지만, 서비스를 국내 이용자가 이용한다는 것을 전제로 네이터 트랜드 정보를 선택했다. (3) BG/NBD 모델의 파라미터 튜닝: lifetimes 라이브러리 활용 경험이 부족하여 초기 학습에 시간이 소요됨을 예상한다. 공식 문서와 Kaggle 노트북을 참고하여 단계적으로 구현한다. 5. 프로젝트 업무분장 개인 프로젝트로 전 과정을 단독 수행한다. EDA 및 전처리, RFM 세그먼트 분류, BG/NBD 및 XGBoost LTV 모델 구현, 네이버 트렌드 API 연동, ROI 시뮬레이터 개발, LLM 전략 생성 파이프라인 구축, 웹 대시보드 개발, 성능 평가 및 문서 작성을 순차적으로 진행한다. 6. 프로젝트 수행 일정 6주차: 주제 확정, EDA 7주차: 전처리, RFM 세그먼트 분류 8~9주차: BG/NBD, XGBoost LTV 모델 구현 및 비교 10주차: 네이버 트렌드 API 연동 11주차: ROI 시뮬레이터, LLM 전략 생성 파이프라인 12~13주차: 웹 대시보드 14주차: 성능 평가 15주차~: 추가 기능 구상 및 구현, 시스템 확장 7. 참고문헌 [1] 캠핑 예약 플랫폼의 고객 행동 데이터 기반 고객 세그멘테이션 전략: RFM 분석 모델과 K-Means 클러스터링 기법 비교 (2025), 산업혁신연구, 41(2) [2] 강현철, 한상태, 신혜림 (2003). 데이터마이닝 기법을 이용한 고객생애가치 측정모형 개발. 한국자료분석학회, 5(4), 927-936 [3] 고객이탈 예측 모델링 기반 기대수익 최적화 방안 (2020), 서울대학교 |  |  |
| 기타의견 및 건의사항 | X |  |  |